ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

17.05.2017                                                                                                    № 736

О подготовке объектов

жилищно-коммунального

комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период  2017 – 2018 г .г.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 г. г., руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 г. г. согласно приложению.

2. Для координации действий по исполнению плана мероприятий, своевременного финансирования и решения оперативных вопросов по подготовке жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 г. г. создать комиссию под моим руководством  в следующем составе:

Члены комиссии:	         Колуков А.В.      - заместитель

главы администрации города

по городскому хозяйству;

Горшкова О.М. - заместитель

главы администрации города

по финансам и экономике,

начальник финансового управления;

Волков С.А.       -  генеральный директор

ЗАО "Радугаэнерго"

(по согласованию);

Попов В.А.         - председатель муниципального

казенного  учреждения

«Городской комитет

муниципального хозяйства»;

Аксенов Е.В.      - директор  муниципального

унитарного предприятия

водопроводных, канализа-

ционных и тепловых сетей;

Кулыгин В.А.    - директор муниципального

унитарного предприятия

«Жилищно-коммунально хозяйство»;

Толкачев В.Г.    – начальник МКУ «Дорожник»

Працонь А.И.    – начальник  управления

по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям;

Путилова Т.Н.   - начальник управления

образования;

Пивоварова О.В. - председатель Комитета по

культуре и спорту.

3. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» при подготовке документации на проведение открытых аукционов в электронной форме и  бланков муниципальных заказов на выполнение работ путем проведения запроса котировок  по подготовке жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период  учитывать сроки выполнения работ, определенных в приложении к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям организаций, товариществ собственников жилья, осуществляющим работы по подготовке  объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в приложении к настоящему постановлению

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга-информ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               С.А. Найдухов

Приложение к

постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от   17.05. 2017 г     № 736

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

| №№ | Наименование мероприятий, вид выполненных работ | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | # Подготовка жилого фонда города и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка теплового контура жилых домов и общежитий 74 ж.д. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 15.09.2017 г | Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) |  |
| 1.2. | Подготовка теплового контура дошкольных и школьных общеобразовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы | Средства Образовательных учреждений; учреждений культуры; учреждения здравоохранения |  | 15.09.2017 г | Комитет культуры и спорта, Управление образования |  |
| 1.3. | Подготовка теплового контура административного здания | Бюджет города |  | 15.09.2017 г | МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» | Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями» |
| 1.4. | Текущий ремонт кровель жилых домов | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 15.09.2017 г | МУП «ЖКХ» ООО «Строитель плюс» | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.5. | Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубопроводной системы и замена запорной арматуры ж.домов и др. муниципальных зданий 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 15.09.2017 г | Управляющие организации, ТСЖ, Владельцы Зданий |  |
| 1.6. | Гидропневматическая промывка системы отопления жилых домов 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 15.09.2017 г | Управляющие организации ТСЖ |  |
| 2. | Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго; Образовательных учреждений; учреждения здравоохранения |  |  | Управление образования, ЗАО «Радугаэнерго», ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 2.1. | Центральная котельная (ЗАО «Радугаэнерго») |  |  | 15.09.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.2. | Мини-котельная МБОУ СОШ №1 |  |  | 15.09.2017 г | Управление образования |  |
| 2.3. | Мини-котельная МБДОУ ЦРР д/сад №5 |  |  | 15.09.2017 г | Управление образования |  |
| 2.4. | Мини-котельная ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» | Средства ГБУЗ «Городская больница» |  | 15.09.2017 г | ГБУЗ «Городская Больница» |  |
| 3. | # Подготовка наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность 39,1345 км | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» |  | 26.06.2017 г | ЗАО "Радугаэнерго" МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.2. | Ремонт наружных сетей отопления от ТК до здания теплой стоянки крупногабаритного автотранспорта (10 квартал) | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 422,305 | 30.08.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.3. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-1-42 до жилого дома № 31 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашения регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 116,087 | 30.08.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.4. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения и отопления между жилыми домами №6 и №7 квартала 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 587,092 | 15.08.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.5. | Ремонт участка наружных сетей горячего водоснабжения (циркуляционного трубопровода) от ТК-3-2 до ТК-3-11а | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 955,327 | 30.06.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.6. | Ремонт изоляции участка наружной тепловой сети Ду800 протяженностью 53 м (от ТП-110 в сторону котельной) квартал 13/20 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1236,614 | 15.08.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.7. | Ремонт участка наружных тепловых сетей от ТК-3-2 до ТК-3-3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 2670,559 | 15.08.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 4. | # Подготовка ЦТП-1, ЦТП-3 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 30.08.2017 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 4.2. | Ремонт бака-аккумулятора № 1 ЦТП-1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 526,070 | 30.08.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 4.3. | Ремонт кровли ЦТП-1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 558,221 | 15.08.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 5. | # Подготовка водозаборных соору- жений (1 шт.), артезианских скважин (16 шт.), насосных станций водопровода |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 30.08.2017 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 6. | Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения 43.32 км |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК-43 до ПГ-76 квартала 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 1082,264 | 15.06.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.2. | Ремонт участка магистрального водопровода от поворота на СП-13 до скважины № 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 2453,388 | 15.07.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.3. | Утепление пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.10.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 7. | Подготовка системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период. | Средства МУП ВКТС |  | 15.09.2017 г | МУП ВКТС | Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ( МУП ВКТС ) |
| 7.2. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период | Средства МУП ВКТС |  | 15.09.2017 г | МУП ВКТС |  |
| 7.3. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев | Средства МУП ВКТС |  | 15.09.2017 г | МУП ВКТС |  |
| 7.4. | Ремонт участка напорного канализационного коллектора Д 280 мм от КНС-49 до здания Минбанка квартал 9, протяженностью 800 м | Бюджет города | 3923,580 | 30.07.2017 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 7.5. | Ремонт участка напорного канализационного коллектора Д 280 мм от здания КПП-2 ЗАТО г. Радужный, протяженностью 200м | Бюджет города | 766,815 | 30.07.2017 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 8. | Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.09.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 9. | Подготовка улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта |  |  | 31.10.2017 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.2. | Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости 2000 м3 песка 300 тн соли | Бюджет города |  | 30.09.2017 г | МКУ "Дорожник» |  |
| 9.3. | Ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 квартала 1 до ОССГ: второй этап от ПК-7+50 до ПК-10+90 | Бюджет города | 3328,048 | 30.08.2017 г | МКУ "Дорожник" |  |
| 9.4. | Ремонт велодорожки от КПП -1 ЗАТО г. Радужный до городской больницы квартал 17 | Бюджет города | 3323,461 | 30.05.2017 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.5. | Устройство пешеходных дорожек у средней общеобразовательной школы №1 | Бюджет города | 392,8 | 20.06.2017 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.6. | Устройство тротуара у пешеходного перехода от д. №22 3 квартала к зданию №68/3 квартала | Бюджет города | 82,120 | 20.06.2017 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.7. | Устройство тротуара от пешеходного перехода у жилого дома № 28 квартала 1 до стоянки для автомобилей у кольцевой дороги | Бюджет города | 250,3 | 20.06.2017 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.8. | Устройство тротуара у жилых домов № 28 и № 35а квартала 3 | Бюджет города | 295,73 | 20.06.2017 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 10. | # Подготовка газопроводов 44,658 км | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.09.2017 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 11. | # Подготовка ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| 11.1. | # Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период 23,239 км | Бюджет города |  | 15.09.2017 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.2. | # Проведение работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период 669 шт. | Бюджет города |  | 15.09.2017 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.3. | # Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период |  |  | 15.09.2017 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 12. | # Подготовка резервных источников электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.1. | # Мини ТЭЦ-3,2 мВт – 2 шт. (стационарные) |  |  | 15.09.2017 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 12.2. | # ПЭС-200 кВт – 1 шт. (передвижная) |  |  | 15.09.2017 г | МУП «ЖКХ» |  |
| 12.3. | # GG-2,8 кВт – 1 шт. (стационарная) |  |  | 15.09.2017 г | МКУ «ГКМХ» |  |
| 12.4. | # SP7-10-15 20 кВт - 1 шт. (стационарная) |  |  | 15.09.2017 г | ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 12.5. | # Автономный источник питания мощностью 2,8 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2017 г | МКУ «УГОЧС» |  |
| 12.6. | # Автономный источник питания мощностью 3,2 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2017 г | ККиС |  |
| 13. | Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса: ЗАО "Радугаэнерго" # МУП ВКТС МУП ЖКХ | Средства предприятий |  |  | МУП «ЖКХ» МУП ВКТС ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 14. | Создание запасов резервного топлива: - мазут | Бюджет города |  |  | МКУ "ГКМХ" ЗАО «Радугаэнерго» |  |

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                           А.В. Колуков